План\* работы над проектом LightHouse

* Составление целей и задач, формулировка актуальности (Шувалов) (1 неделя)
* Анализ предметной области (Шувалов) (1 неделя)
* Поиск финансирования, покупка материалов, необходимых для создания первого прототипа (Пригожин) (1 неделя)
* Разработка прототипа устройства на базе Arduino (Шувалов) (2-3 неделя)
* Разработка базовой станции для управления проектом (Пригожин) (2-3 неделя)
* Доработка прототипа до состояния готового устройства в функциональном плане (Совместная работа\*\*) (4-7 неделя)
* Разработка корпуса и печатной платы для всех составляющих проекта (Совместная работа\*\*) (8 неделя)
* Перевод устройств на базу печатных плат (Пригожин) (9-10 неделя)
* Интеграция в систему умного дома от Яндекса на базе Алисы (Совместная работа\*\*) (11-14 неделя)
* Написание отчета о проделанной работе, создание презентации, подготовка к защите (Совместная работа\*\*) (15-16 неделя)

*\*План является примерным*

*\*\*Данный пункт проекта предполагает тесное сотрудничество, подробная информация о работе, выполненной каждым участником группы, будет предоставлена при защите в разделе приложений*