План работы над проектом LightHouse

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Пригожин | Шувалов |
| 1 неделя | Поиск финансирования, покупка материалов, необходимых для создания проекта | Составление целей и задач, формулировка актуальности,  анализ предметной области |
| 2 – 4 неделя | Работа над базовой станцией | Работа над модулем освещения |
| 5 – 6 неделя | Разработка печатной платы | Разработка корпуса |
| 7 – 10 неделя | Интеграция в систему умного дома от Яндекса на базе Алисы | |
| 11 неделя | Написание отчета о проделанной работе, создание презентации, подготовка к защите | |